## Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18., 110/18. i 32/20.) te članka 21. Statuta Općine Hrašćina ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“broj 18/09, 5/12, 11/13,10/18, 15/20, 16/21), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 12. sjednici održanoj dana  26.10.2022.godine, donijelo je

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

## GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

## U OPĆINI HRAŠĆINA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom gradnje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2022. godini, a istim se određuju:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Program se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to na:

- nerazvrstane ceste

- javne površine

- građevine i uređaje javne namjene

- javnu rasvjetu

- groblja

Članak 2.

Ovim Programom za 2022. godinu  nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, niti ima građevina predviđenih za uklanjanje u 2022. godini.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju komunalne infrastrukture te izvorima financiranja:

| red.br. | NAZIV PROGRAMA | IZNOS (kn) | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022 | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS (kn) | IZVRŠENO 01.01.-30.06.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije |  |  |  | 6.936.006,25 | 79.500,00 |
| I | NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE | 2.830.881,25 | 0,00 |  |  |  |
|  | Uređenje parkirališta ispred vijećnice i Doma zdravlja | 400.000,00 | 0,00 | PRORAČUN OPĆINE DZ KZŽ | 50.000,00 350.000,00 |  |
|  | Asfaltiranje NC Rogini-Žugci | 1.000.000,00 | 0,00 | EU FONDOVI | 1.000.000,00 |  |
|  | Uređenje Šumskog puta Maretić-Vrbovo-Husinec | 1.350.000,00 | 0,00 | EU FONDOVI | 1.350.000,00 |  |
|  | Izgradnja nogostupa uz PŠ Hrašćina | 80.881,25 | 0,00 | PRORAČUN OPĆINE MUP | 24.264,38 56.616,87 |  |
| II | JAVNA RASVJETA | 70.000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Proširenje mreže javne rasvjete | 70.000,00 | 0,00 | PRORAČUN OPĆINE | 70.000,00 |  |
| III | UPRAVLJANJE JAVNIM OBJEKTIMA | 3.955.125,00 | 55.125,00 |  |  |  |
|  | Rekonstrukcija zgrade Doma kulture u Trgovišću - projektna dokumentacija(Ugovor) - izgradnja | 3.805.125,00 55.125,00 3.750.000,00 | 55.125,00 0,00 | PRORAČUN OPĆINE EU FONDOVI | 55.125,00 3.750.000,00 |  |
|  | Rekonstrukcija Parka Trgovišće | 150.000,00 | 0,00 | PRORAČUN OPĆINE EU FONDOVI | 75.000,00 75.000,00 |  |
| IV | KULTURA | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Obnova Pilova Sv. Marka i Sv.Trojstva | 30.000,00 | 0,00 | PRORAČUN OPĆINE MINISTARSTVO KULTURE | 5.000,00 25.000,00 |  |
|  | Obnova Mlina Tomašković | 20.000,00 | 0,00 | PRORAČUN OPĆINE MINISTARSTVO KULTURE | 2.000,00 18.000,00 |  |
| V | PROSTORNO PLANIRANJE | 30.000,00 | 24.375,00 |  |  |  |
|  | Izmjena prostornog plana - prenamjena zemljišta | 30.000,00 | 24.375,00 | PRORAČUN OPĆINE | 30.000,00 |  |
|  | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |  |  | 1.660.000,00 | 215.303,69 |
| I | UPRAVLJANJE JAVNIM OBJEKTIMA | 1.660.000,00 | 215.303,69 |  |  |  |
|  | Izgradnja Društvenog doma Kraljevec - projektna dokumentacija - izgradnja | 370.000,00 70.000,00 300.000,00 | 57.000,00 57.000,00 0,00 | PRORAČUN OPĆINE PRORAČUN OPĆINE MRRFEU | 70.000,00 150.000,00 150.000,00 |  |
|  | Izgradnja Društvenog doma Hrašćina - izgradnja | 620.000,00 620.000,00 | 134.553,69 134.553,69 | PRORAČUN OPĆINE MRRFEU | 120.000,00 500.000,00 |  |
|  | Dječji vrtić Hrašćina - izrada projektne dokumentacije | 200.000,00 200.000,00 | 23.750,00 23.750,00 | PRORAČUN OPĆINE KZŽ | 150.000,00 50.000,00 |  |
|  | Projektiranje, uređenje i opremanje dječjih igrališta | 200.000,00 | 0,00 | PRORAČUN OPĆINE MINISTARSTVO ZA DEM.,OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | 20.000,00 180.000,00 |  |
|  | Edukativni centar – Vidikovac - kupnja zemljišta - projektna dokumentacija | 270.000,00 200.000,00 70.000,00 | 0,00 | KZŽ PRORAČUN OPĆINE | 200.000,00 70.000,00 |  |
|  | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |  |  | 330.000,00 | 0,00 |
| I | KANALIZACIJA | 300.000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Izgradnja sistema fekalne i oborinske odvodnje | 300.000,00 | 0,00 | PRORAČUN OPĆINE ŽUPANIJSKE CESTE HRVATSKE VODE | 30.000,00 120.000,00 150.000,00 |  |
| II | GROBLJE | 30.000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Uređenje mrtvačnice i okoliša groblja | 30.000,00 | 0,00 | PRORAČUN OPĆINE | 30.000,00 |  |

Članak 3.

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

| red.br. | Izvor financiranja | Planirano ukupno (kn) | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Proračun Općine | 951.389,38 | 94.666,19 |
| II. | Proračun Krapinsko-zagorske županije | 250.000,00 | 0,00 |
| III. | Sredstva Ministarstava i Fondovi EU, državni proračun | 7.724.616,87 | 200.137,50 |
|  | UKUPNO | 8.926.006,25 | 294.803,69 |

Članak 4.

Ovo Izvršenje sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Hrašćina za 2022.godinu.

KLASA: 400-03/22-01/02

URBROJ: 2140-13-01-22-05

Trgovišće, 26.10.2022.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG

VIJEĆA

LJUBICA MIKULČIĆ