Na osnovi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20.), te članka 21. Statuta Općine Hrašćina ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“broj 18/09, 5/12, 11/13,10/18, 15/20, 16/21), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 12. sjednici održanoj dana  26.10.2022.godine, donijelo je

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

# ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA

PODRUČJU OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine Hrašćina u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

- održavanja nerazvrstanih cesta,

- održavanja javnih površina,

- održavanja groblja,

- održavanje javne rasvjete.

Članak 2.

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini planirana su u iznosu od 947.356,89 kuna, izvršenje 227.541,61 a osigurat će se iz sljedećih izvora:

| R.b. | OPIS | Planirano ukupno (kn) | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prihod od komunalne naknade | 200.000,00 | 71.269,72 |
| 2. | Prihod od grobne naknade | 240.125,00 | 112.018,35 |
| 3. | Šumski doprinos | 1.000,00 | 0,00 |
| 4. | Pomoći iz državnog proračuna i ostala proračunska sredstva | 436.231,89 | 44.253,54 |
| 5. | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 70.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 947.356,89 | 227.541,61 |

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog programa utrošit će se u 2022. godini za sljedeće namjene:

- ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se nabava kamenog materijala, usluge navoza i razgrtanja kamenog materijala, strojno povezivanje nerazvrstanih cesta radi proširenja kolnika, kopanje odvodnih kanala sa odvozom zemlje, nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale radi odvodnje atmosferskih voda, nabava i ugradnja kišnih rešetaka, te pripadnih okvira, uređenje bankina (košnja bankina i malčiranje uz nerazvrstane ceste) i ostali radovi i usluge koje će se tijekom godine izvršavati:

| ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RB | Opis | Planirano ukupno (kn) | Izvršenje 01.01.-30.06.2022 |
| 1.1. | Materijal za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta | 60.000,00 | 8.022,30 |
| 1.2. | Usluga za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta | 190.000,00 | 39.019,07 |
| 1.3. | Izdaci za zimsku službu – prema Ugovoru | 52.756,89 | 19.995,00 |
| 1.4. | Materijal za sanaciju klizišta | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.5. | Usluga za sanaciju klizišta | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.6. | Sanacija asfaltiranih nerazvrstanih cesta-usluga | 60.000,00 | 0,00 |
| 1.7. | Prometni znakovi | 6.600,00 | 0,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 389.356,89 | 67.036,37 |

Stanje makadam cesta zahtijeva svake godine nova ulaganja u redovito i izvanredno održavanje, a na asfaltiranom dijelu cesta uočena su oštećenja koja je potrebno u 2022. godini sanirati.

Izvor sredstava za navedeno održavanje su pomoći iz državnog proračuna, komunalne naknade i iz sredstava proračuna općine Hrašćina.

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete obuhvaća rashode vezane za utrošak materijala i uslugu održavanja mreže javne rasvjete prema Ugovoru te proširenje i izmjena starih rasvjetnih tijela sa novom LED rasvjetom  na cijelom području Općine Hrašćina kao i utrošak električne energije. Božićna rasvjeta (uključenje/isključenje,postavljanje novih ukrasa).

Na području Općine Hrašćina izdaci za javnu rasvjetu obuhvaćaju:

| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RB | Opis | Planirano ukupno (kn) | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022 |
| 1.1. | Utrošak (potrošnja + trošarina) | 100.000,00 | 63.757,94 |
| 1.2. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE –materijal i usluga –prema Ugovoru | 85.000,00 | 4.436,25 |
| 1.3. | Božićna rasvjeta – uključenje-isključenje | 6.000,00 | 2.468,75 |
|  | SVEUKUPNO | 191.000,00 | 70.662,94 |

Izvor sredstava za navedeno održavanje su iz sredstava komunalne naknade i iz sredstava proračuna općine Hrašćina.

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, DRUŠTVENIH DOMOVA, NOGOSTUP

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje površina u centru Trgovišća, okoliš pada meteorita, društvenih domova, matičnog ureda,nogostupa kao i ostalih površina u vlasništvu općine na način:

- čišćenje centra od smeća, košnja trave, ručno čišćenje trga nakon košnje travom,  sanacija divljih odlagališta, uređenje parka u Trgovišću, nužni popravci na društvenim domovima, električna energija u javnim objektima kao i održavanja nogostupa.

Za navedene radove planirani su sljedeći rashodi:

| ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, DRUŠTVENIH DOMOVA, NOGOSTUPA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RB | Opis | Planirano ukupno (kn) | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022 |
| 1.1. | Izdaci za električnu energiju u objektima | 7.000,00 | 3.929,64 |
| 1.2. | Motorni benzin (javni radovi) | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.3. | Sanacija divljih odlagališta (materijal i usluga) | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.4. | Materijal i usluga dom kulture u Trgovišću | 11.000,00 | 0,00 |
| 1.5. | Materijal i usluga za uređenje društvenih domova | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.6. | Materijal i usluga stara škola Husinec | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.7. | Materijal i usluga za uređenje prostorija matičnog ureda | 80.000,00 | 0,00 |
| 1.8. | Materijal za uređenje javnih površina | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.9. | Usluga za uređenje javnih površina | 30.000,00 | 11.437,50 |
| 1.10. | Usluga tekućeg i investicijskog održavanja nogostupa | 10.000,00 | 0,00 |
|  | SVEUKUPNO | 194.000,00 | 15.367,14 |

Izvori sredstava za financiranje su iz prihoda Općine Hrašćina i tekuće pomoći iz Županijskog proračuna.

- ODRŽAVANJE GROBLJA

Održavanje groblja Hrašćina obuhvaća  redovito održavanje groblja  i to: održavanje i uređenje groblja, uređenje i održavanje staza na groblju, košnju trave i uređenje zelenila na groblju. Odvoz smeća kontejnerima  sa groblja, materijal za tekuće održavanje objekta na groblju kao i opreme, opskrba vodom, električna energija, te ostale usluge i materijali vezani uz održavanje groblja i objekta mrtvačnice ( uređenje sanitarnog čvora i mrtvačnice).

| ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RB | Opis | Planirano ukupno (kn) | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022 |
| 1.1. | Utrošak električne energije | 2.000,00 | 1.295,74 |
| 1.2. | Opskrba vodom na groblju | 2.000,00 | 180,05 |
| 1.3. | Odvoz smeća sa groblja | 20.000,00 | 14.536,87 |
| 1.4. | Tekuće i investicijsko održavanje groblja (materijal i usluga) | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.5. | Tekuće i investicijsko održavanje opreme | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.6. | Tekuće održavanje- prema Ugovoru | 130.000,00 | 58.462,50 |
|  | SVEUKUPNO | 173.000,00 | 74.475,16 |

Izvor sredstava za financiranje je prihod od grobne naknade.

Članak 5.

Ovo Izvršenje sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Hrašćina za 2022.godinu.

KLASA: 400-03/22-01/02

URBROJ: 2140-13-01-22-06

Trgovišće, 26.10.2022.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG

VIJEĆA

LJUBICA MIKULČIĆ