Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20") , Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Hrašćina za 2021. godinu (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 55B/20) te članka 21. Statuta Općine Hrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 18/09, 5/12, 11/13,  10/18, 15/20, 16/21) Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 4.  sjednici održanoj dana  20.12.2021.godine, donijelo je

IZMJENU PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U OPĆINI HRAŠĆINA ZA 2021. GODINU

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  koji će se graditi i nabavljati u 2021. godini na području Općine Hrašćina za:

- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjeta,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i nogostupa,

- Rekonstrukcija građevine-prenamjena dijela zgrade doma kulture u prizemlju u dječji vrtić, 2. Skupine

- Mlin Tomašković

- Društveni dom Kraljevec Gornji i  Hrašćina

- Dječje igralište

- Uređenje mrtvačnice, okoliša groblja

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za građenje objekata i nabavu iz prethodnog stavka ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

- IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I PROJEKTIRANJE   NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 2.

Cesta Rogini-Žugci u iznosu od 1.000.000,00 kuna izvori financiranja EU fondovi – IZMJENA – 0,00 KN

Cesta Vinski Vrh-nastavak u iznosu 250.000,00 kuna izvor financiranja 140.000,00 kn Državni proračun i 110.000,00 kn prihod općine Hrašćina – IZMJENA – 0,00 KN.

Uređenje šumskog puta  Maretić-Vrbovo –Husinec u iznosu od 1.000.000,00 kuna sredstva  Fondovi  EU- IZMJENA – 0,00 KN.

Uređenje parkirališta ispred vijećnice i doma zdravlja 150.000,00 kuna izvor financiranja 100.000,00 kuna Doma zdravlja KZŽ i 50.000,00 kn prihod općine – IZMJENA – 0,00 KN

Geodezija  i projektiranje nerazvrstane ceste Vis-Čavci u iznosu od  15.000,00 kuna izvori financiranja sredstva proračuna Općine Hrašćina- IZMJENA – 0,00 KN.

Projektiranje i izgradnja G3 (Huciki) u iznosu od 20.000,00 kuna, izvor financiranja iz prihoda općine Hrašćina- IZMJENA - 0,00 KN

Projektiranje nerazvrstane ceste Vinarija Vinski Vrh-Kraljevec u iznosu 40.000,00 kuna, izvor financiranja iz prihoda općine Hrašćina – IZMJENA – 0,00 KN

Projektiranje nerazvrstane ceste DK1(Vis Huciki) u iznosu 15.000,00 kuna, izvor financiranja iz prihoda općine Hrašćina – IZMJENA 15.000,00 KN

- IZGRADNJA JAVNE RASVJETE – IZMJENA NABAVA ADVENTSKOG VIJENCA

Članak 3.

Izgradnja i proširenje mreže javne rasvjete za naselja na području Općine

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- materijal i postava voda javne rasvjete

Ukupno = 60.000,00 kn – IZMJENA 20.000,00 KN (nabava adventskog vijenca)

Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz prihoda Općine Hrašćina.

- IZGRADNJA KANALIZACIJE I NOGOSTUPA

Članak 4.

Izgradnja mreže, objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda i pločnika u  naselju Trgovišće od OŠ prema centru i od centra prema Hrašćini  u iznosu od  220.000,00 kuna, izvor financiranja Zagorski vodovod 20.000,00 kuna, kapitalne pomoći Županije KZŽ 120.000,00 kuna i 80.000,00 kuna iz  prihoda proračuna Općine Hrašćina – IZMJENA – 0,00 KN

- MLIN TOMAŠKOVIĆ , OBNOVA PILOVA-SV.MARKA, PILA SV. TROJSTVA

Članak 5.

Uređenje Mlina Tomašković u Husincu u iznosu od 20.000,00 kuna – sredstva će se osigurati  iz Ministarstva kulture 18.000,00 kuna i 2.000,00 kuna iz prihoda proračuna općine Hrašćina – IZMJENA-0,00 KN

Obnova pila sv.Marka i Pila sv. Trojstva u iznosu od 30.000,00 kuna, izvor financiranja Ministarstvo kulture 25.000,00 kuna  i 5.000,00 kuna  iz prihoda općine Hrašćina – IZMJENA 0,00 KN

- REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE-PRENAMJENA DIJELA ZGRADE DOMA KULTURE  U PRIZEMLJU U DJEČJI VRTIĆ, 2.SKUPINE  - IZMJENA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA KULTURE U TRGOVIŠĆU

Članak 6.

Rekonstrukcija  građevine-prenamjena dijela zgrade doma kulture u prizemlju u dječji vrtić, 2.skupine u Trgovišću 23c i parkirališta – IZMJENA – Rekonstrukcija zgrade doma kulture u Trgovišću -  u iznosu 2.000.000,00 kuna – sredstva će se osigurati iz   kapitalne pomoći temeljem prijenosa  EU sredstava 2.000.000,00 kn – IZMJENA – 128.625,00 KN (projektna dokumentacija – prijavljeno na mjeru 7.4.1. preko APPRRR-a – potrebna financijska sredstva osigurat će se iz prihoda proračuna općine Hrašćina)

- DRUŠTVENI DOM KRALJEVEC GORNJI I HRAŠĆINA

Izrada projektne dokumentacije i izgradnja društveni dom Kraljevec Gornji i Hrašćina u iznosu od 330.000,00 kuna izvori financiranja 300.000,00 kuna Državni proračun RH i 30.000,00 kuna iz prihoda proračuna Općine Hrašćina – IZMJENA 34.830,00 projektna dokumentacija – uklanjanje stare zgrade i izvedba temelja za izgradnju društvenog doma Hrašćina (faza 1) – 240.000,00 – izvor MRRFEU - 100.000,00 kn i ostatak iz prihoda proračuna općine Hrašćina 174.830,00 kn

- PROJEKTIRANJE, UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA

Projektiranje i uređenje i postavljanje opreme Dječje igralište Kraljevec Gornji, Trgovišće, Hrašćina, Husinec, Vrbovo u iznosu od 110.000,00 kuna – izvori financiranja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu pol. 100.000,00 kuna i iz prihoda Općine Hrašćine 10.000,00 kuna – IZMJENA – 0,00 KN

- UREĐENJE MRTVAČNICE, OKOLIŠA GROBLJA

Uređenje mrtvačnice okoliša groblja u iznosu od 200.000,00 kuna izvori financiranja EU i APPRRR na  Natječaj preko LAG-a Mjera T.O.2.11.(7.4.1) – IZMJENA – 198.345,34 KN izvor financiranja kratkoročni kredit Zagrebačke banke te prihodi proračuna općine Hrašćina.

- REKONSTRUKCIJA PARKA U TRGOVIŠĆU – IZMJENA

Rekonstrukcija Parka u Trgovišću u iznosu od 14.000,00 KN (projektna dokumentacija ) – prijavljen na natječaj LAG-a na T.O. 2.1.1. Izvor financiranja iz prihoda proračuna općine Hrašćina.

- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KLIZIŠTE MARETIĆ -IZMJENA

Izrada projektne dokumentacije za klizište Maretić, u iznosu od 86.000,00 kn,  izvori financiranja Hrvatske vode 55.900,00 kuna i iz prihoda općine 33.100,00 kuna.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu dan  nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a njegovim donošenjem prestaje važiti Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Hrašćina za 2021. godinu objavljen u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 55B/20.

KLASA: 400-06/20-01/01

URBROJ. 2211/03-01-21-19

Trgovišće, 20.12.2021.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG

VIJEĆA

LJUBICA MIKULČIĆ